# PRD — Redesign Website KBIT (Korean Beauty International Technology Association)

Phiên bản: 1.0 Ngày tạo: 03/06/2026 Domain hiện tại: https://kbitassociation.com Mục tiêu: Thiết kế lại toàn bộ website (UI/UX + hình ảnh + layout), bổ sung hệ thống CRM/Admin quản trị, và thêm tính năng Gallery nhiều hình ảnh cho mỗi sự kiện.

## MỤC LỤC

- Tổng quan dự án

- Phân tích hiện trạng (dữ liệu cào từ web)

- Đánh giá vấn đề & cơ hội cải thiện

- Sitemap & cấu trúc trang web mới

- PRD chi tiết từng trang (Frontend)

- Hệ thống Backend / CRM / Admin

- Tính năng Gallery sự kiện (MỚI)

- Data Model / Database Schema

- Tech Stack đề xuất

- Kế hoạch triển khai theo giai đoạn

## 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

### 1.1. Bối cảnh

KBIT (Korean Beauty International Technology Association) là hiệp hội công nghệ thẩm mỹ Hàn Quốc, kết nối các chuyên gia – bác sĩ Hàn Quốc với thị trường thẩm mỹ Việt Nam. Tổ chức có:

- 16 trung tâm đào tạo tại Hàn Quốc & nước ngoài

- 20+ bác sĩ chủ chốt (Key Doctors) lĩnh vực Aesthetics & Plastic Surgery

- Văn phòng tại Seoul (Hàn Quốc) và TP.HCM (Việt Nam)

### 1.2. Mục tiêu redesign

| # | Mục tiêu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| M1 | Nâng cấp UI/UX | Layout hiện đại, hình ảnh chất lượng cao, trải nghiệm chuyên nghiệp xứng tầm thương hiệu y khoa cao cấp |
| M2 | Hoàn thiện dữ liệu | Các trang Events & Experts hiện đang trống → cần CMS để quản trị nội dung |
| M3 | Thêm Gallery sự kiện | Mỗi sự kiện có album nhiều hình ảnh, hỗ trợ lightbox |
| M4 | Hệ thống CRM/Admin | Quản lý hội viên, sự kiện, đăng ký, liên hệ, chuyên gia, tin tức |
| M5 | Đa ngôn ngữ | EN / VI / KO |
| M6 | SEO & hiệu năng | Tối ưu tốc độ tải, SEO on-page, responsive mobile-first |

### 1.3. Đối tượng người dùng

- Khách truy cập (Guest): bác sĩ, chủ spa/clinic, học viên tiềm năng tìm hiểu về KBIT

- Hội viên (Member): đã đăng ký membership, truy cập tài nguyên/khóa học/sự kiện độc quyền

- Quản trị viên (Admin/CRM): nhân sự KBIT quản lý nội dung & dữ liệu

## 2. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG (DỮ LIỆU CÀO TỪ WEB)

Dữ liệu dưới đây được cào trực tiếp từ website hiện tại ngày 03/06/2026 để làm cơ sở migration nội dung.

### 2.1. Quan sát kỹ thuật

- Framework: Next.js (phát hiện qua meta tag next-size-adjust)

- Render: Nội dung động render client-side (xuất hiện "Loading......") → đã có API backend

- Đa ngôn ngữ: prefix /en trong URL → có hệ thống i18n

- Khu vực đăng nhập: có nút "Login" trên header

- Mạng xã hội: Facebook (facebook.com/kbitassociation), Zalo (zalo.me/3411967251774244865)

### 2.2. Sitemap hiện tại

/en                      → Trang chủ (Home)

/en/membership           → Chương trình hội viên

/en/events-workshops     → Sự kiện & Hội thảo

/en/news                 → Tin tức KBIT

/en/experts              → Đội ngũ chuyên gia / bác sĩ

/en/contact              → Liên hệ

/en/login                → Đăng nhập (khu vực thành viên/admin)

### 2.3. Nội dung từng trang (đã cào)

#### TRANG CHỦ (/en)

- Hero banner (carousel): 3 ảnh nền — banner1.jpg, banner4.jpg, banner3.jpg

- Tiêu đề chính:

  - "With the best Korea doctors and experts"

  - "KBIT, Korea Beauty International Technology Association"

  - Slogan: "Beauty Meets Innovation" / "Welcome to KBIT"

- Section: Scientific Partners — 10 logo đối tác: barog, Cheong-dam-jin, GOODDAY, meylin, orseyun, RENOVO, verni, byeong, senteomko, keuliseumaseu

- Meta description: "KBIT keeps updating the latest rejuvenation technology of Korea to our Members all over the world. We have 16 education centers in Korea and overseas with 20 Key Doctors who are experts in the field of Aesthetics and Plastic Surgery."

#### MEMBERSHIP (/en/membership)

- Banner: memer_banner/banner1.jpg

- Tiêu đề: "KBIT Official Membership Program"

- Mô tả: "Join KBIT to enhance expertise, access exclusive benefits, and contribute to the growth of Vietnam's aesthetic medical industry."

- 3 nhóm lợi ích:

  - Exclusive Benefits — Access discounts, training, resources, and networking opportunities

  - Professional Network — Connect with leading experts, clinics, and suppliers

  - Industry Growth — Contribute to and benefit from the advancement of aesthetic medicine in Vietnam

- (Phần đăng ký membership đang load động — cần CMS quản lý gói hội viên)

#### EVENTS & WORKSHOPS (/en/events-workshops)

- Tiêu đề: "Upcoming Events & Workshops"

- Mô tả: "Explore our curated list of events designed to enhance your skills and knowledge."

- CTA section: "Ready to Elevate Your Expertise?" — kêu gọi đăng ký

- Lưu ý: "Seats are limited. Early registration is recommended."

- ⚠️ Hiện chưa có sự kiện nào hiển thị → cần CMS nhập liệu

#### KBIT NEWS (/en/news)

- Tiêu đề: "News & Updates"

- Mô tả: "Stay informed with our latest articles, announcements, and insights."

- ⚠️ Hiện chưa có bài viết → cần CMS bài viết

#### EXPERTS (/en/experts)

- Hero: placeholder-experts-hero.png (đang dùng ảnh placeholder)

- Tiêu đề: "Our key doctors"

- 3 chỉ số nổi bật:

  - 50+ Experts

  - International Certification

  - Global Collaboration

- ⚠️ "No experts found matching your criteria" → DB chuyên gia đang trống

- Section hợp tác: "Collaborate With KBIT" — 4 quyền lợi: Training Opportunities, Global Network, Prestigious Certification, Professional Development

#### CONTACT (/en/contact)

- Hero: placeholder-contact-hero.png (placeholder)

- 3 điểm nhấn: Online Consultation / Working Hours (Mon–Sun 08:00–20:00) / Center System

- Thông tin liên hệ:

  - Email: mint@kbitassociation.com

  - Phone: 010-4159-8777

  - Korea Office: 12, Teheran-ro 70-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea (Mon–Fri 9:00–18:00 KST)

  - Vietnam Office: 17 Trần Quý Kiên, phường Bình Trưng, TP.HCM (Thứ 2–6: 8:00–17:00) — Phone 0914539088 — Ms. Mint (Foreign Affair Manager)

- Form liên hệ: Full Name, Email, Phone, Subject (dropdown), Message → Submit

### 2.4. Thông tin Footer (chung mọi trang)

- Logo KBIT

- Social: Facebook, Zalo

- Address: 12, Teheran-ro 70-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

- Phó Chủ tịch: Noh Hyun Taek

- Business Registration Number: 880-81-03251

- Phone: 010-4159-8777

- Copyright © 2019 KBIT

## 3. ĐÁNH GIÁ VẤN ĐỀ & CƠ HỘI CẢI THIỆN

| Vấn đề hiện tại | Tác động | Hướng giải quyết |
| --- | --- | --- |
| Hình ảnh banner & layout chưa chuyên nghiệp | Giảm độ tin cậy thương hiệu y khoa | Bộ ảnh chất lượng cao, art-direction nhất quán, design system mới |
| Nhiều ảnh dùng placeholder (placeholder-experts-hero, placeholder-contact-hero) | Trông như web chưa hoàn thiện | Thay bằng ảnh thật, có CMS quản lý media |
| Trang Events & Experts trống dữ liệu | Mất cơ hội chuyển đổi, SEO kém | Xây CRM/CMS để nhập & quản lý dữ liệu |
| Chưa có Gallery sự kiện | Không thể hiện được uy tín/hoạt động thực tế | Thêm module Gallery (yêu cầu chính của dự án) |
| Nội dung load động, có thể chậm/SEO yếu | Tụt hạng tìm kiếm | SSR/ISR (Next.js App Router), tối ưu Core Web Vitals |
| Chưa rõ luồng đăng ký membership/event | Khó đo lường, khó CSKH | CRM theo dõi lead, đăng ký, trạng thái |
| Form contact không rõ có lưu CRM | Mất lead | Lưu submission vào CRM + thông báo email |

## 4. SITEMAP & CẤU TRÚC TRANG WEB MỚI

### 4.1. Sitemap công khai (Public)

/                              → Home (redesign)

/membership                    → Membership (+ bảng giá gói, form đăng ký)

/events                        → Events & Workshops (danh sách + filter)

/events/[slug]                 → 🆕 Chi tiết sự kiện (+ GALLERY ảnh)

/gallery                       → 🆕 Gallery tổng hợp (album theo sự kiện)

/news                          → News & Updates (danh sách bài viết)

/news/[slug]                   → 🆕 Chi tiết bài viết

/experts                       → Experts (danh sách + filter)

/experts/[slug]                → 🆕 Hồ sơ chi tiết chuyên gia

/partners                      → 🆕 Đối tác khoa học (Scientific Partners)

/about                         → 🆕 Giới thiệu KBIT (lịch sử, sứ mệnh, ban lãnh đạo)

/contact                       → Contact (form + map 2 văn phòng)

/login                         → Đăng nhập

/register                      → 🆕 Đăng ký tài khoản

/account                       → 🆕 Khu vực hội viên (dashboard cá nhân)

🆕 = trang mới so với web hiện tại.

### 4.2. Khu vực Admin / CRM (riêng biệt, bảo vệ)

/admin                         → Dashboard tổng quan

/admin/members                 → Quản lý hội viên

/admin/events                  → Quản lý sự kiện

/admin/events/[id]/gallery     → 🆕 Quản lý ảnh gallery sự kiện

/admin/registrations           → Quản lý đăng ký sự kiện/membership

/admin/news                    → Quản lý tin tức

/admin/experts                 → Quản lý chuyên gia

/admin/partners                → Quản lý đối tác

/admin/contacts                → Quản lý liên hệ (CRM leads)

/admin/media                   → Thư viện media

/admin/users                   → Quản lý tài khoản & phân quyền

/admin/settings                → Cấu hình (đa ngôn ngữ, SEO, footer...)

## 5. PRD CHI TIẾT TỪNG TRANG (FRONTEND)

### 5.1. Home (/)

Mục tiêu: Tạo ấn tượng đầu, dẫn dắt tới Membership & Events.

| Thành phần | Mô tả | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Hero carousel | 3–5 slide ảnh chất lượng cao + heading + CTA "Become a Member" / "Explore Events" | Auto-play + điều khiển thủ công |
| Giới thiệu nhanh | 16 trung tâm, 20+ bác sĩ, slogan "Beauty Meets Innovation" | Counter animation |
| Sự kiện nổi bật | 3 sự kiện sắp tới (lấy từ CMS) | Link tới /events |
| Tin tức mới | 3 bài mới nhất | Link tới /news |
| Scientific Partners | Carousel logo 10+ đối tác | Lazy-load |
| Lời chứng thực (testimonial) | 🆕 Đánh giá từ hội viên/bác sĩ | Tăng độ tin cậy |
| CTA cuối trang | Đăng ký membership |  |

### 5.2. Membership (/membership)

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Hero + mô tả chương trình | Giữ nội dung gốc |
| 3 nhóm lợi ích | Exclusive Benefits / Professional Network / Industry Growth (có icon) |
| 🆕 Bảng so sánh gói hội viên | Ví dụ: Basic / Professional / Premium — quyền lợi, giá, thời hạn |
| 🆕 Form đăng ký membership | Lưu vào CRM, gửi email xác nhận |
| FAQ | Câu hỏi thường gặp về hội viên |

### 5.3. Events & Workshops (/events)

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Bộ lọc | Theo trạng thái (Upcoming/Past), loại (Event/Workshop), địa điểm, thời gian |
| Card sự kiện | Ảnh thumbnail, tiêu đề, ngày, địa điểm, badge "Seats limited", nút "Register" |
| Phân trang | Pagination / infinite scroll |
| CTA | "Ready to Elevate Your Expertise?" |

### 5.4. 🆕 Chi tiết sự kiện (/events/[slug])

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Header | Ảnh cover, tiêu đề, ngày/giờ, địa điểm, diễn giả |
| Mô tả chi tiết | Rich text từ CMS |
| GALLERY | Lưới ảnh nhiều hình + lightbox (xem chi tiết mục 7) |
| Diễn giả | Liên kết tới hồ sơ Experts |
| Form đăng ký | Số ghế còn lại, lưu CRM |
| Sự kiện liên quan | Gợi ý |

### 5.5. 🆕 Gallery tổng hợp (/gallery)

- Hiển thị các album theo sự kiện, lọc theo năm/loại sự kiện

- Click vào album → mở grid ảnh → lightbox

### 5.6. News (/news & /news/[slug])

- Danh sách: card (ảnh, tiêu đề, ngày, trích đoạn, category)

- Chi tiết: rich text, ảnh, tác giả, ngày, share social, bài liên quan

### 5.7. Experts (/experts & /experts/[slug])

- Danh sách: filter theo chuyên môn/khu vực, card (ảnh, tên, học hàm, chuyên môn)

- 3 chỉ số: 50+ Experts / International Certification / Global Collaboration

- Chi tiết: tiểu sử, bằng cấp, chứng chỉ, sự kiện tham gia, liên kết

- Section "Collaborate With KBIT" (giữ nguyên 4 quyền lợi)

### 5.8. 🆕 Partners (/partners)

- Lưới logo + tên + mô tả ngắn từng đối tác khoa học

### 5.9. 🆕 About (/about)

- Lịch sử, sứ mệnh, tầm nhìn, ban lãnh đạo (Noh Hyun Taek – Vice President), hệ thống 16 trung tâm

### 5.10. Contact (/contact)

- 2 văn phòng (Korea + Vietnam) + bản đồ Google Map

- Form liên hệ → lưu CRM + email notification

- Quick contact: email, phone, Zalo, Facebook

### 5.11. Account (/account) — khu vực hội viên

- Dashboard: trạng thái membership, sự kiện đã đăng ký, tài nguyên độc quyền, hồ sơ cá nhân

## 6. HỆ THỐNG BACKEND / CRM / ADMIN

### 6.1. Module chức năng

| Module | Chức năng chính |
| --- | --- |
| Dashboard | Thống kê: tổng hội viên, sự kiện sắp tới, đăng ký mới, lead liên hệ, biểu đồ tăng trưởng |
| Quản lý hội viên (Members) | CRUD hội viên, gói membership, trạng thái (active/expired/pending), lịch sử thanh toán, export CSV |
| Quản lý sự kiện (Events) | CRUD sự kiện, đặt số ghế, trạng thái, gắn diễn giả, quản lý gallery ảnh |
| Quản lý đăng ký (Registrations) | Danh sách đăng ký sự kiện/membership, duyệt/từ chối, gửi email, export |
| Quản lý tin tức (News) | CRUD bài viết, rich text editor, category/tag, lên lịch xuất bản, SEO |
| Quản lý chuyên gia (Experts) | CRUD hồ sơ bác sĩ, ảnh, chuyên môn, chứng chỉ, sắp xếp hiển thị |
| Quản lý đối tác (Partners) | CRUD logo + thông tin đối tác |
| CRM Liên hệ (Contacts/Leads) | Lưu submission form, gán trạng thái (new/contacted/closed), ghi chú, gán nhân viên phụ trách |
| Thư viện Media | Upload, quản lý ảnh/file, tối ưu ảnh tự động (WebP), CDN |
| Quản lý người dùng & phân quyền | Roles: Super Admin / Editor / Staff; RBAC |
| Cấu hình | Đa ngôn ngữ (EN/VI/KO), thông tin footer, SEO mặc định, social links |

### 6.2. Yêu cầu phi chức năng

- Bảo mật: JWT/session auth, RBAC, rate limiting, validation đầu vào, HTTPS

- Hiệu năng: SSR/ISR cho trang public, cache, lazy-load ảnh, CDN

- SEO: sitemap.xml tự động, meta động, Open Graph, schema.org (Event, Article, Organization)

- Đa ngôn ngữ: nội dung lưu theo locale

- Audit log: ghi nhận thao tác admin

## 7. TÍNH NĂNG GALLERY SỰ KIỆN (MỚI)

Đây là yêu cầu trọng tâm: mỗi sự kiện có thể gắn nhiều hình ảnh vào mục Gallery.

### 7.1. Phía Frontend (người dùng xem)

- Trên trang chi tiết sự kiện /events/[slug]: section Gallery dạng lưới (grid masonry hoặc đều)

- Click ảnh → Lightbox phóng to, vuốt trái/phải, zoom, hiển thị caption

- Hỗ trợ lazy-load + ảnh responsive (srcset, WebP)

- Trang /gallery tổng hợp: gom album theo sự kiện, lọc theo năm/loại

### 7.2. Phía Admin (quản trị ảnh)

- Trong trang chỉnh sửa sự kiện: tab Gallery

- Upload nhiều ảnh cùng lúc (drag & drop, multi-file)

- Kéo-thả sắp xếp thứ tự hiển thị

- Nhập caption / alt text cho từng ảnh (hỗ trợ SEO & accessibility)

- Đặt ảnh đại diện (cover) cho sự kiện

- Xóa / thay thế ảnh

- Tự động nén & tạo nhiều kích cỡ (thumbnail, medium, full)

### 7.3. Yêu cầu kỹ thuật

- Lưu ảnh trên object storage (S3 / Cloudinary / Supabase Storage)

- Bảng event_images liên kết event_id (quan hệ 1-nhiều)

- Giới hạn dung lượng/định dạng (JPG/PNG/WebP, ≤ 5MB/ảnh — cấu hình được)

## 8. DATA MODEL / DATABASE SCHEMA

Mô tả quan hệ chính (PostgreSQL gợi ý).

users

id, email, password_hash, full_name, role (admin/editor/staff/member),

locale, created_at, updated_at

members

id, user_id (FK), membership_tier (basic/pro/premium),

status (active/expired/pending), start_date, end_date, phone, organization

membership_tiers

id, name, price, duration_months, benefits (json), is_active

events

id, slug, title (json i18n), description (json i18n), type (event/workshop),

cover_image, start_at, end_at, location, capacity, seats_left,

status (upcoming/ongoing/past), is_featured, created_at

event_images        ← BẢNG PHỤC VỤ GALLERY

id, event_id (FK), image_url, thumbnail_url, caption (json i18n),

alt_text, sort_order, is_cover, created_at

event_speakers      (n-n giữa events & experts)

event_id (FK), expert_id (FK)

registrations

id, event_id (FK, nullable), member_id (FK, nullable),

full_name, email, phone, type (event/membership),

status (new/confirmed/cancelled), note, created_at

news

id, slug, title (json i18n), content (json i18n), excerpt,

cover_image, category, tags, author_id, status (draft/published),

published_at, seo_meta (json)

experts

id, slug, name, title, avatar, bio (json i18n), specialties (array),

certifications (json), region, sort_order, is_active

partners

id, name, logo_url, website, description (json i18n), sort_order

contacts            ← CRM LEADS

id, full_name, email, phone, subject, message,

status (new/contacted/closed), assigned_to (FK users), note, created_at

media

id, file_url, type, size, uploaded_by, created_at

settings

key, value (json)   -- footer, social, SEO defaults, locales...

## 9. TECH STACK ĐỀ XUẤT

Tận dụng nền tảng Next.js sẵn có của site hiện tại để giảm chi phí migration.

| Lớp | Công nghệ đề xuất | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui | Hiện đại, SSR/ISR tốt cho SEO, tái dùng codebase cũ |
| Animation/UX | Framer Motion | Hiệu ứng mượt, chuyên nghiệp |
| Gallery/Lightbox | yet-another-react-lightbox / PhotoSwipe | Lightbox chuẩn, hỗ trợ vuốt & zoom |
| Backend/API | Next.js API Routes hoặc NestJS (nếu cần tách riêng) | Linh hoạt |
| Database | PostgreSQL (qua Supabase hoặc tự host) | Quan hệ, mạnh mẽ, có sẵn auth/storage nếu dùng Supabase |
| ORM | Prisma / Drizzle | Type-safe |
| Auth | NextAuth / Supabase Auth | RBAC, session |
| Lưu ảnh | Cloudinary / Supabase Storage / S3 + CDN | Tối ưu ảnh tự động (WebP, resize) |
| CMS/Admin | Tự build (Next.js + shadcn) hoặc dùng Payload CMS / Strapi | Tùy nguồn lực |
| i18n | next-intl | EN/VI/KO |
| Hosting | Vercel (frontend) + Supabase/Railway (DB) | Triển khai nhanh, CI/CD |
| Email | Resend / SendGrid | Xác nhận đăng ký, thông báo lead |

## 10. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THEO GIAI ĐOẠN

### Giai đoạn 0 — Khởi tạo & chốt yêu cầu (1 tuần)

- Chốt PRD, wireframe, design system (màu, font, logo, tone hình ảnh y khoa cao cấp)

- Thu thập ảnh chất lượng cao thay placeholder

- Setup repo, môi trường dev/staging, DB, storage

### Giai đoạn 1 — Thiết kế UI/UX (2 tuần)

- Design system + component library

- Mockup high-fidelity tất cả các trang (Figma)

- Duyệt thiết kế Home, Events (+ chi tiết + gallery), Experts, Membership

### Giai đoạn 2 — Backend & CRM nền tảng (2–3 tuần)

- Database schema + migrations

- Auth & RBAC

- API CRUD: events, experts, news, members, partners, contacts

- Module gallery sự kiện (upload nhiều ảnh, sắp xếp)

- Thư viện media + tối ưu ảnh

### Giai đoạn 3 — Frontend public (3 tuần)

- Home, Membership, Events (list + detail + gallery + lightbox), /gallery

- News, Experts, Partners, About, Contact

- i18n EN/VI/KO, responsive, SEO

- Form đăng ký (membership/event) + contact → kết nối CRM + email

### Giai đoạn 4 — Khu vực hội viên & Admin UI (2 tuần)

- Dashboard admin + tất cả module quản trị

- Account hội viên

### Giai đoạn 5 — Migration nội dung & QA (1–2 tuần)

- Nhập dữ liệu thật (events, experts, partners, news) qua CRM

- Thay toàn bộ ảnh placeholder

- Test: chức năng, hiệu năng (Core Web Vitals), bảo mật, đa thiết bị, đa ngôn ngữ

### Giai đoạn 6 — Go-live & theo dõi (1 tuần)

- Deploy production, cấu hình domain, SSL, redirect SEO từ URL cũ

- Google Analytics / Search Console, sitemap

- Bàn giao tài liệu hướng dẫn quản trị

Tổng thời gian dự kiến: ~12–14 tuần (có thể song song hóa các giai đoạn để rút ngắn).

### Bảng tóm tắt ưu tiên (MoSCoW)

| Mức | Hạng mục |
| --- | --- |
| Must | Redesign UI/UX, CMS events/experts/news, Gallery sự kiện, form → CRM, đa ngôn ngữ, SEO |
| Should | Khu vực hội viên, bảng giá membership + đăng ký online, trang Partners/About |
| Could | Thanh toán online membership, testimonial, blog nâng cao, thông báo realtime |
| Won't (giai đoạn này) | App mobile riêng, hệ thống e-learning đầy đủ |

Tài liệu này dùng làm cơ sở thống nhất phạm vi giữa các bên trước khi bước vào thiết kế & phát triển. Mọi thay đổi phạm vi cần được cập nhật phiên bản.